****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تاريخ و ساعت | 01/09/1394 ساعت 16:00 تا 18:40 | شماره | AnatoliAppMeeting-7 |
| موضوع | بررسی روند پیشرفت پروژه – آشنایی آقای گروهیان با تیم تولید آناتولی | | |
| حاضرين | هومن احمدی، علی ترابی، مریم شاکری، محمدرضا گروهیان، غزاله طائب | | |
| غايبين | - | | |

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

اين سند جهت استفاده در شركت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر تهيه شده است و هرگونه تكثير از اين سند در خارج از محدوده مورد توافق ممنوع مي‏باشد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | موضوع/ اقدام/ تصميم | ارائه كننده |
| 1 | بررسی روند پیشرفت پروژه | هومن احمدي |
| 2 | بررسی مشکل UI | علی ترابیف غزاله طائب |
| 3 | بررسی موارد اجرا نشده | علی ترابی، مریم شاکری |
| 4 | توجیح سناریوی پروژه برای عضو جدید تیم آقای گروهیان | هومن احمدی، مریم شاکری |
| 5 | گزارش و هماهنگی | مریم شاکری |
| 6 | تحویل و توضیح اسناد تحلیل به آقای گروهیان | مریم شاکری |
| 7 | تست و هم اندیشی در خصوص جزییات App | علی ترابی، مریم شاکری، غزاله طائب |

**بررسی روند پیشرفت پروژه**

روند پیشرفت پروژه بررسی شد. قرار شد آقای ترابی و خانم طائب طبق وظایف باقی مانده که توسط خانم شاکری برای آنها تعریف میکند، اجرا کنند.

**بررسی روند مشکل UI**

آقای ترابی و خانم طائب در خصوص مشکلات بوجود آمده در اجرای ظاهر نرم افزار با هم صحبت کردند و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دادند و قرار شد بسیاری از موارد با رعایت استانداردهای Material Design توسط آقای ترابی باز طراحی شوند.

**بررسی موارد اجرا نشده**

کلیه موارد جزیی و کلی که قرار است در نسخه MVP پیاده سازی شوند و تا الان به صورت کامل اجرا نشده اند بررسی و به سمع نظر آقای ترابی و به طبع خانم طائب جهت طراحی ظاهر رسید.

**توجیح سناریو پروژه**

سناریوی کلی پروژه توسط خانم شاکری و آقای احمدی برای آقای گروهیان به عنوان عضو جدید تیم آناتولی توضیح داده شد و ایشان ابهامات را سوال پرسیدند.

**گزارش و هماهنگی**

آقای احمدی از تیم تولید گزارش گرفتن و وظایف باقی مانده و انجام شده را مرور و اولویت بندی انجام شد.

**اسناد تحلیلی**

کلیه اسناد تحلیلی که تا کنون در سطح App تهیه و تولید شده بود، به آقای گروهیان تحویل و توضیحاتی در خصوص چرایی تولید آنها به ایشان داده شد.

**تست و هم اندیشی**

تیم تولید به صورت کلی App را تست کرده و نظرات خود را در خصوص بهبود دو تکامل اعلام نمودن و تصمیمگیری گروهی با مدیریت آقای احمدی برای ادامه ی روند پیشبرد پروژه انجام شد.