****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تاريخ و ساعت | 17/06/1394 ساعت 16:30 تا 17:30 | شماره | AnatoliAppMeeting-3 |
| موضوع | بررسی پیشرفت پروژه | | |
| حاضرين | هومن احمدی، علی ترابی، مریم شاکری | | |
| غايبين | - | | |

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

اين سند جهت استفاده در شركت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر تهيه شده است و هرگونه تكثير از اين سند در خارج از محدوده مورد توافق ممنوع مي‏باشد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | موضوع/ اقدام/ تصميم | ارائه كننده |
| 1 | App | هومن احمدي |
| 2 | Cloud | هومن احمدي |
| 3 | معماری Xamarin | هومن احمدي |
| 4 | Source Control-Gitlab | علی ترابی |
| 5 | SQL Light | هومن احمدي |
| 6 | XP Windows Problem | هومن احمدي |
| 7 | تشریح اسناد تحلیل | مریم شاکری |

**App و Cloud**

بعلت وابستگی زیاد بین پروژه App و پروژه Cloud به صورت هم زمان باید معماری و اجرا شوند.

**Xamarin**

توسط آقای احمدی نصب شده و منتظر بررسی است.

**Source Control-GitLab**

بررسی مشکلات بوجود آمده در Push کردن اطلاعات توسط آقای ترابی انجام شد.

**SQL Light**

دیتابیس منتخب برای App میباشد که فعلا تطابق آن با Windows Phone مورد بررسی قرار نگرفته است اما این دیتابیس بر روی سیستم عاملهای Android و iOS کاملا صحیح عمل میکند.

**مشکل XP Windows**

در بسیاری از فروشگاه هایی که از نرم افزار POS فروشگاهی استفاده میکنند، سیستم عامل موجود بر روی کامپیوترشان XP Windows میباشد. که این سیستم عامل ممکن است با فرایندهای پیاده سازی ما سازگار نباشد و موجبات ریسک در پروژه را به همراه داشته باشد.

**تشریح اسناد تحلیل**

خانم شاکری تحلیلگر پروژه ی Anatoli App، توضیحاتی در خصوص کلیه ی اسناد مورد استفاده توسط تیم تحلیل به همراه کاربرد آن را به آقای ترابی برنامه نویس Anatoli App ارائه نمود.

***توجه :*** *جلسه ی این هفته ی تیم توسعه ی Anatoli App به نوعی weekly meeting بود و همکاران پیشرفتهای خود را در خصوص روند انجام کار مطرح نمودند و تصمیم گیریهای اصلی به جلسات بعدی موکول شد.*