****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تاريخ و ساعت | 05/07/1394 ساعت 16:30 تا 18:00 | شماره | AnatoliAppMeeting-4 |
| موضوع | بررسی پروتوتایپهای ورژن DPV-PRT-2 – بررسی کدهای معماری – بررسی تکنیکهای فنی | | |
| حاضرين | هومن احمدی، علی ترابی، مریم شاکری | | |
| غايبين | - | | |

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

اين سند جهت استفاده در شركت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر تهيه شده است و هرگونه تكثير از اين سند در خارج از محدوده مورد توافق ممنوع مي‏باشد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | موضوع/ اقدام/ تصميم | ارائه كننده |
| 1 | بررسی پروتوتایپهای ورژن DPV-PRT-2 | هومن احمدي |
| 2 | بررسی کدهای معماری | هومن احمدي |
| 3 | بررسی تکنیکهای فنی | هومن احمدي |
| 4 | بررسی اسناد تحلیل | مریم شاکری |
| 5 | اصلاح ساختار Git | هومن احمدی |

**بررسی پروتوتایپهای ورژن DPV-PRT-2**

پروتوتایپهای App ورژن DPV-PRT-2 که توسط خانم شاکری آماده سازی شده بود. مورد بررسی قرار گرفت تعدادی از آنها باید مورد اصلاح، تعدادی برای ورژن های آتی مورد پیاده سازی قرار میگیرند و تعدادی نیز مورد تایید نهایی قرار گرفتند.

**بررسی کدهای معماری**

معماری پروژه که توسط آقای ترابی اجرا شده بود، توسط آقای احمدی مورد بررسی و پیشنهاد اصلاح و تایید قرار گرفت.

**بررسی تکنیکهای فنی**

بحث توکن جهت احراز هویت در Cloud مطرح شد.

وب سرویس های پیشنهادی ارائه شد.

Data Adaptor مورد بررسی قرار گرفت.

تکنیک Loosen قرار شد مورد بررسی قرار گیرد. (FTS4)

**اصلاح ساختار سرور Git**

مرتب سازی و اصلاح ساختار سرور GitLab انجام شد.

**بررسی اسناد تحلیل**

خانم شاکری تحلیلگر پروژه ی Anatoli App، توضیحاتی در خصوص کلیه ی اسناد مورد استفاده توسط تیم تحلیل به همراه کاربرد آن را به آقای ترابی برنامه نویس Anatoli App ارائه نمود.