****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تاريخ و ساعت | 19/07/1394 ساعت 18:30 تا 19:30 | شماره | AnatoliAppMeeting-5 |
| موضوع | بررسی روند پیشرفت پروژه | | |
| حاضرين | هومن احمدی، علی ترابی، مریم شاکری | | |
| غايبين | - | | |

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

اين سند جهت استفاده در شركت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر تهيه شده است و هرگونه تكثير از اين سند در خارج از محدوده مورد توافق ممنوع مي‏باشد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رديف | موضوع/ اقدام/ تصميم | ارائه كننده |
| 1 | بررسی روند پیشرفت پروژه | هومن احمدي |
| 2 | بررسی دیتابیس | هومن احمدي |
| 3 | بررسی تکنیکهای فنی | هومن احمدي |
| 4 | بررسی UI | هومن احمدی |

**بررسی روند پیشرفت پروژه**

روند پیشرفت پروژه بررسی شد. قرار شد آقای ترابی نسخه ای قابل اجرا بر روی دستگاه تلفن همراه با پیاده سازی یک سری از موارد کاربرد تا آخر هفته آماده نماید.

قرار شد خانم شاکری لیست فیلدهای مورد نیاز دیتابیس را استخراج نموده تا به هنگام بررسی وب سرویس ها به آنها توجه شود.

همچنین قرار شد که درختواره ی چند سطحی از محصولات فروشگاه ایگمارت جهت ورود به دیتابیس را آماده نمایند.

و همینطور آماده سازی لیست ویژگی های Cloud از جمله نیازمندی هایی در پروژه میباشد که مطمئنا با پیاده سازی App درگیر است و قرار بر آماده سازی آن شد.

**بررسی دیتابیس**

دیتابیس آناتولی که در چند روز آتی توسط آقای ترابی طراحی شده بود مورد بررسی کلی قرار گرفت و قرار بر بازبینی جزئیات آن توسط تیم طراحی و تحلیل شد.

**بررسی تکنیک های فنی**

تکنیک Push و Signal|R مورد بحث و چالش قرار گرفت و قرارشد کد نویسان پروژه بررسی دقیقتری از این موضوع داشته باشند.

**بررسی UI**

از آنجا که تیم طراحی UI به کمک پروتوتایپها و موردکاربردهای آماده شده توسط تحلیلگر پروژه، بصورت موازی با تیم تولید App در حال پیاده سازی پروژه میباشند، لذا تاکید بر کیفیت پیاده سازی توسط برنامه نویس پروژه در ارجحیت نسبت به توجه به ظاهر App و موارد مربوط به UI میباشد.